АО «НЗНП» ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию и выполнение работ по

содержанию территории земельных участков АО «НЗНП» филиал «Ростовский» в соответствии с правилами противопожарного режима

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Наименование предприятия. | - Юридическое лицо - акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов», 346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й, зд.1; - Получатель услуги (место работ) - АО «НЗНП» филиал «Ростовский», г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 50. |
| 2. Наименование работ и объемы. | 2.1 Общий порядок работ: - заключение договора-подряда; - согласование списков работников и ИТР на допуск к работам; - завоз и размещение инвентаря и оборудования, материалов; - согласование с Заказчиком объёма и видов выполняемых работ; - непосредственное выполнение работ; - промежуточная приемка работ; - завершение работ, наведения порядка и сдача площадки Заказчику, вывоз оборудования, мусора, отходов и инвентаря; - взаиморасчеты ежемесячно. 2.2 Объемы работ: 2.2.1 Выполнить работы по покосу растительности ручным способом, собственным оборудованием и расходными материалами, на земельных участках в соответствии с приложением 1,2,3,4 к настоящему ТЗ. 2.3 Работы включают в себя: - покос растительности ручным способом на земельных участках. - вырубка поросли, кустарников на земельных участках и дальнейшая утилизация или мульчирование на месте древесных отходов. - поддержание на участках растительности высотой не более 10 см в период с 1 мая по 30 ноября 2025 года в соответствии с правилами противопожарного режима пункт 67. |
| 3. Место работ. | 3.1 Территория земельных участков, прилегающих к АО «НЗНП» филиал «Ростовский», г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 50. Терминал нефтепродуктов. |
| 4. Основание для производства работ. | 4.1 Представление прокуратуры Российской Федерации об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. 4.2 Правила противопожарного режима пункт 67. |
| 5. Требования к организации выполнения работ. | 5.1 Выполнение работ - в дневное время, по согласованию с Заказчиком. 5.2. С целью обеспечения оказания качественной Услуги (выполнения работ) в указанные сроки, исполнитель обеспечивает выход на работу бригады не менее 6 человек в день. |
| 6. Требования к соблюдению требований правил охраны труда, промышленной безопасности, гигиены труда, природоохранного законодательства, стандартов АО «НЗНП». | 6.1 За соблюдение на территории производства работ, определенной нарядом-допуском, актом приема – передачи площадки, договором, требований действующего законодательства, норм и правил, стандартов АО «НЗНП» в области охраны труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности, стандартов безопасности труда и ПДД (в части касающейся) отвечает Подрядчик, Заказчик в праве в любое время проверять ход работ и останавливать их при выявлениях нарушений технологии работ и требований безопасности при проведении работ. 6.2 Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности. 6.3 Подрядчик обязан за свой счет обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям законодательства РФ и утвержденных норм выдачи; 6.4 Подрядчик обязан обеспечить безопасное выполнение работ, согласно действующим нормам и правилам. 6.5 Подрядчик обязан допускать к работам только квалифицированный, обученный персонал; (соответствующий требованиям, предъявляемым к персоналу подрядной организации, согласно требованиям безопасности, предъявляемых к подрядным (субподрядным) организациям на объектах и территории АО «НЗНП») 6.6. Подрядчик обязан соблюдать требования Положения 14-ОПБ «Требования безопасности, предъявляемые к подрядным организациям на объектах и территории АО «НЗНП». Приложение 14-ОПБ является неотъемлемой частью договора. |
| 7. Особые условия. | 7.1 Работы предъявляются Заказчику к приемке только после выполнения всех требований к производству работ, прописанных в договоре. 7.2 Персонал и работники подрядчика – граждане РФ с паспортами, в случае привлечения к работам граждан иностранных государств – предоставляется полный комплект документов согласно законодательства РФ, подтверждающий право работника работать на территории РФ. 7.3. Выезд на место проведения работ, осмотр территории и обсуждение объема работ обязательны. |
| 8. Срок работ. | 8.1 Срок выполнения работ – с мая 2025г. по ноябрь 2025г. Простои по погоде, по требованию Заказчика актируются и в срок работ не включаются. |